Техническа спецификация:

| № | Наименование на актива | Количество¹ | Минимални технически и/или функционални характеристики² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Възлагане на научни изследвания - изграждане и тестване на прототип на иновативна информационна услуга за абонаментен живот | 1 бр. | Дейност 1: Подготовка и проучване - Определяне на целите и изискванията - Дефиниране на ключови изисквания и метрики за успех - Определяне на специфични изисквания за приложението и неговите функционалности - Анализ на данни - Оценка и идентифициране на данни за потребителско поведение, заетост на имоти и обратна връзка - Идентифициране на липсващи данни и източници за тяхното набавяне - Проучване на технологии и алгоритми - Изследване на съвременни технологии и сравнение на различни алгоритми - Проучване на подходи за обработка на глас, анализ на текст и ценообразуване Дейност 2: Проектиране и настройка на модела - Концепция за модела - Определяне на архитектурата на модела и избор на базов алгоритъм за всеки AI/ML компонент - Дефиниране на входни и изходни параметри за моделите за анализ на глас, текст и ценообразуване - Подготовка на данните - Събиране, изчистване и структуриране на тренировъчни, валидационни и тестови набори от данни - Преобразуване на данните в подходящ формат за обучение на моделите - Първоначално обучение и валидиране - Провеждане на начално обучение на моделите с подготвените данни - Оценка на първоначалните резултати и идентифициране на области за подобрение Дейност 3: Оптимизация и експериментиране - Тестове - Провеждане на тестове с различни настройки и анализ на влиянието им върху точността на моделите - Експерименти с хиперпараметри за подобряване на производителността - Източници на данни - Интеграция на допълнителни данни (сезонни модели, пазарни данни, поведенчески данни) и адаптация на модела - Изследване на различни източници на данни и тяхното влияние върху качеството - Сравнение на модели - Оценка на производителността и избор на най-добър модел за всеки компонент - Подобрение на създадените модели по отношение на точност, прецизност и нужда от ресурси Дейност 4: Инженеринг на системата - Архитектура на системата - Дефиниране на компоненти и избор на технологии - Проектиране на модулна, скалируема архитектура - Дизайн на базата данни - Създаване на описание и диаграми на архитектурата на високо ниво с връзки между основните компоненти и модули - Обработка на данни - Разработка и тестване на автоматизирани процеси за обработка на данни - Изграждане на механизми за структуриране и валидиране на данни - Интеграция с външни системи - Определяне и реализация на необходими интеграции - Създаване на програмен интерфейс (API) за комуникация между компонентите Дейност 5: Разработка и тестване на прототип - Имплементация на функционалности - Разработка на базови функции на прототипа, включващ следните модули: - Автентикация и потребителски профил — регистрация, вход и управление на абонаментни нива и роли - Каталог имоти — търсене, филтриране, детайлен преглед и календар за наличност - Резервации — избор на дати, автоматично изчисляване на цена и управление на статуси - Гласова обратна връзка с AI анализ — запис на гласово съобщение, конвертиране в текст и автоматичен анализ на настроение и теми - Интелигентно решаване на проблеми с AI — гласово съобщаване за проблем, автоматична класификация и маршрутизиране към отговорно лице - Динамично ценообразуване — автоматично определяне на цени на база заетост, сезонност и търсене - Административен панел — обобщена статистика, управление на имоти, обратна връзка и тикети - Тестове и валидиране - Провеждане на функционални тестове и коригиране на грешки - Събиране на обратна връзка и коригиране на идентифицираните проблеми - Оптимизация - Анализ на резултатите и внедряване на подобрения Дейност 6: Документация и демонстрация - Демонстрация в реална среда - Демонстрация и тестване на прототипа в оперативна среда - Документация - Разработка на потребителска и техническа документация - Описание на процесите, архитектурата и използваните подходи - Разработеният прототип заедно с документацията ще бъдат предадени на възложителя Технически параметри: - Frontend (уеб приложение): модерен уеб фреймуърк за изграждане на интерактивен потребителски интерфейс - Backend: сървърна платформа за обработка на бизнес логика и API - API: програмен интерфейс за комуникация между компонентите (REST или еквивалентно решение) - База данни: релационна база данни за съхранение на структурирани данни - Конвертиране на глас в текст: Speech-to-Text модел/услуга - Анализ на текст: модел за обработка на естествен език (NLP) за sentiment анализ, тематично извличане и класификация - Динамично ценообразуване: ML модел за регресионен анализ, обучен на данни за заетост и търсене - Инфраструктура: контейнеризация и облачно разполагане - Автентикация и авторизация: стандартен протокол за удостоверяване *заложените технологии с марки и модели може да са еквивалентни. |